Chatbot PROCON

Plano de Implementação e Plano de Testes

Organização de código, padrões, versionamento e estratégia de qualidade

Data: 21 de Agosto de 2026

# 1. Plano de Implementação

## 1.1 Estrutura de Diretórios

A estrutura abaixo reflete os containers já existentes (backend, banco de dados) descritos no roadmap, organizando o código por responsabilidade:

chatbot-procon/

      |-- docker-compose.yml

      |-- .env.example

      |-- README.md

      |-- backend/

      |   |-- src/

      |   |   |-- webhooks/          # endpoints GET/POST da WhatsApp Cloud API

      |   |   |-- engine/            # motor de navegacao da arvore de decisao

      |   |   |-- session/           # gerenciamento de sessao (Redis)

      |   |   |-- llm/                # cliente do servico Ollama

      |   |   |-- models/             # entidades / ORM (usuarios, nos_fluxo, etc.)

      |   |   |-- routes/             # rotas REST do painel administrativo

      |   |   `-- utils/

      |   |-- tests/

      |   |   |-- unit/

      |   |   `-- integration/

      |   |-- package.json (ou requirements.txt)

      |   `-- Dockerfile

      |-- admin-panel/

      |   |-- src/

      |   |   |-- components/

      |   |   |-- pages/

      |   |   `-- services/          # chamadas a API do backend

      |   |-- tests/

      |   `-- Dockerfile

      `-- infra/

          |-- postgres/               # scripts de inicializacao/migrations

          `-- ollama/                  # Modelfile / configuracao do modelo

## 1.2 Padrões de Codificação Adotados

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Formatação / Lint | ESLint + Prettier (JS/TS) configurados na Fase Zero, com regras compartilhadas entre backend e admin-panel. |
| Convenção de nomes | camelCase para variáveis/funções; PascalCase para classes e componentes React; snake_case para colunas do banco de dados. |
| Commits | Conventional Commits (ex.: feat:, fix:, docs:, chore:) para facilitar geração de changelog. |
| Branches | GitFlow — main (produção), develop (integração), feature/*, release/*, hotfix/*. |
| Revisão de código | Pull Request obrigatório com pelo menos 1 aprovação antes do merge em develop. |
| Variáveis sensíveis | Nunca versionar tokens/segredos; usar .env (git-ignored) com .env.example documentando as chaves esperadas. |

## 1.3 Ferramentas de Versionamento

Repositório único no GitHub (monorepo com backend/ e admin-panel/), com fluxo GitFlow definido na Fase Zero do roadmap. Toda alteração de infraestrutura (docker-compose.yml, variáveis de ambiente) deve ser revisada em Pull Request específico, dado o impacto direto na implantação na VPS do cliente.

# 2. Plano de Testes

## 2.1 Estratégia de Testes

| Tipo de Teste | Escopo | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| Testes Unitários | Motor de navegação (transição de nós), geração de resumo final, formatação de prompt do LLM. | Jest (Node.js) ou PyTest (Python) |
| Testes de Integração | Endpoints de webhook (GET/POST), integração com PostgreSQL e Redis, chamada real ao container Ollama. | Supertest / PyTest + banco de testes em container |
| Testes de Sistema (E2E) | Simulação de conversa completa via número de teste do WhatsApp, do consentimento LGPD até a resposta final. | Postman/Newman ou scripts de simulação de webhook |
| Testes de Carga | Múltiplas sessões simultâneas para validar RNF02 (ausência de timeouts/falhas). | k6 ou Apache JMeter |
| Testes de Usabilidade | Revisão manual das mensagens do fluxo quanto à clareza da linguagem (RNF01). | Checklist manual com usuários-piloto |

## 2.2 Casos de Teste e Critérios de Aceitação

| ID | Caso de Teste | Pré-condição / Ação | Critério de Aceitação | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Consentimento LGPD | Usuário novo envia primeira mensagem | Sistema responde com termo de uso e aguarda aceite antes de prosseguir | RF08 / RNF03 |
| TC02 | Navegação de menu válida | Usuário responde com opção existente no menu atual | Sistema avança para o nó correspondente e exibe a próxima mensagem | RF02 / RF03 |
| TC03 | Entrada inesperada (fallback) | Usuário envia áudio/imagem quando um menu é esperado | Sistema envia mensagem de fallback reconduzindo ao menu atual, sem quebrar a sessão | RNF01 |
| TC04 | Resposta final consolidada | Usuário atinge um nó do tipo 'final' | Sistema exibe resumo do caminho, texto formatado pelo LLM, identificação de IA e disclaimer orientativo | RF04 / RF05 / RNF04 / RNF05 |
| TC05 | Registro de log | Usuário realiza qualquer escolha no fluxo | Um registro correspondente é criado na tabela interacoes_log | RF06 |
| TC06 | CRUD de fluxo no painel | Administrador cria um novo nó com alternativas | Novo nó passa a ser retornado pelo motor de navegação em novas conversas, sem deploy manual | RF07 |
| TC07 | Carga concorrente | 100 sessões simultâneas enviando mensagens | Nenhuma mensagem excede o tempo limite definido nem gera erro 5xx | RNF02 |

## 2.3 Critérios Gerais de Aceite do Projeto

- 100% dos requisitos funcionais (RF01–RF08) cobertos por ao menos um caso de teste de integração ou sistema.

- Nenhum teste de carga (RNF02) resultando em erro 5xx ou timeout acima do limite definido pela equipe.

- docker compose up -d sobe todos os serviços (api, db, redis, admin, llm) sem intervenção manual, em ambiente limpo.

- README.md validado por um desenvolvedor que não participou da configuração original do ambiente.